**ПРИКАЗ**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № п \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Екатеринбург

Об утверждении Регламента проведения внутренней приемки жилых и нежилых помещений объекта капитального строительства В14.5

В целях установления единого порядка внутренней приемки жилых и нежилых помещений объектов капитального строительства группы компаний   
ООО «Атомстройкомплекс-Строительство»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Регламент проведения внутренней приемки жилых и нежилых помещений объекта капитального строительства» В14.5 (далее – Регламент). **Дата введения - 26.08.2024 года.**
2. Утвердить План мероприятий для внедрения Регламента (приведен в приложении 1 к настоящему Приказу).
3. Специалистам группы документооборота информировать всех заинтересованных лиц об утверждении Регламента и Плана мероприятий для его внедрения в течение 2 рабочих дней после подписания Приказа.
4. Руководителям подразделений, имеющим непосредственное отношение к вопросам, описанным в Регламенте, ознакомить сотрудников своего подразделения с вышеуказанным документом.
5. Контроль за исполнением Приказа возложить на ответственного за направление «Управление техническим заказчиком» директора департаментов управления проектами и технического заказчика Минкина О.С.

**Директор ООО «АСК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.К. Батурин**

 Приложение 1

к Приказу №п\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_20\_\_

**План мероприятий для внедрения**

**В14.5 Регламента проведения внутренней приемки жилых и нежилых помещений объекта капитального строительства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Ответственное лицо | Срок |
| 1 | Ознакомление сотрудников с утвержденной версией Регламента В14.5 | Минкин О.С.  Миляев К.Е.  Беляев Е.В.  Иванов В.С.  Гвержис А.В. Алферов Д.А.  Братущенко Д.Ю.  Хватов Д.А.  Кривошеев Г.В.  Копылов А.С.  Фарафонов Д.В. | 26.08.2024 |
| 2 | Доработка системы «Приемка Online» в соответствии с утвержденной версией Регламента В14.5: автоматическое направление уведомления о готовности системы и данных для входа в систему участникам приемки | Сергеева П.Ю. | 16.09.2024 |
| 3 | Добавление годового графика приема-передачи объектов капитального строительства на Портал Проектов в соответствии с утвержденной версией Регламента В14.5 | Сергеева П.Ю. | 16.09.2024 |